|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tú carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En términos generales hemos avanzado en las actividades principales del proyecto, aunque con retrasos en algunos puntos. El Sprint 1 no logramos completarlo según lo planificado porque tomamos la decisión de repriorizar y enfocarnos primero en construir una base técnica sólida. En el Sprint 2, la actividad que más nos costó fue la integración de la cámara con análisis de postura en tiempo real usando MediaPipe, la cual finalmente logramos cerrar al inicio del Sprint 3. Lo que facilitó el avance fue la buena comunicación del equipo y el uso de GitHub para coordinar el trabajo en paralelo. Lo que dificultó fue principalmente la complejidad técnica de integrar MediaPipe con Flutter de forma nativa en Android, que requería conocimientos que ninguno de los tres tenía al inicio del proyecto.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? La principal dificultad fue la integración de MediaPipe con Flutter para el análisis de postura. En un principio intentamos correr MediaPipe directamente en el servidor, pero descubrimos que Google Cloud Run no soporta las librerías gráficas que requiere, por lo que tuvimos que cambiar completamente la arquitectura y mover el procesamiento al dispositivo móvil. Esto nos costó tiempo pero fue la decisión correcta. También tuvimos que aprender a usar tecnologías que no conocíamos como CameraX en Android nativo con Kotlin y la API de MediaPipe Tasks.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo nuestro trabajo de forma positiva considerando la complejidad del proyecto. Logramos construir una aplicación móvil completa con backend en la nube, generación de rutinas personalizadas con inteligencia artificial usando Claude de Anthropic, y análisis de postura en tiempo real a través de la cámara del teléfono. Además de mi rol técnico en el backend e infraestructura, también asumí la gestión del proyecto: coordiné las tareas del equipo en Jira, organicé los sprints, hice seguimiento de los avances de cada integrante y tomé decisiones cuando surgían problemas técnicos o de planificación. Lo que más destaco es que cuando los enfoques originales no funcionaban, tomamos decisiones fundamentadas para cambiar el rumbo sin perder de vista los objetivos. Como aspecto a mejorar, creo que podríamos haber sido más estrictos con el cronograma desde el principio y documentado mejor las decisiones técnicas a medida que las tomábamos.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? La principal inquietud que tenemos es si la precisión actual del análisis de postura será suficiente para la evaluación final del proyecto. La detección de landmarks corporales funciona y se calculan los ángulos articulares en tiempo real, pero la calibración de los umbrales para determinar si una postura es correcta o incorrecta aún puede mejorarse y no ha sido validada con usuarios reales. Nos gustaría preguntarle al docente si para la evaluación se considera el nivel de precisión del análisis de postura o si basta con demostrar que el sistema funciona correctamente de extremo a extremo, desde el registro del usuario hasta el análisis en tiempo real.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Consideramos que la distribución actual funciona bien y no requiere cambios mayores. Cada integrante tiene un rol claro, yo encargandome del backend, la API REST, la infraestructura en Google Cloud y además lleva la gestión del proyecto coordinando las tareas en Jira, organizando los sprints y haciendo seguimiento de los avances del equipo; Manuel se encarga del frontend en Flutter y la experiencia de usuario; y Luis trabaja en el análisis de postura con MediaPipe. Las nuevas actividades para el Sprint 3 incluyen el registro de sesiones de entrenamiento, el historial de progreso del usuario y seguir afinando la detección de postura, las cuales se distribuirán según los mismos roles establecidos.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo en grupo ha sido positivo en general. Destaco la buena disposición de todos los integrantes para asumir los desafíos técnicos del proyecto, incluso cuando los problemas superaban lo que habíamos anticipado. La comunicación fue fluida y utilizamos GitHub para coordinar el trabajo en paralelo sin conflictos mayores. Como aspecto a mejorar, reconocemos que podríamos haber formalizado más las reuniones de sincronización del equipo y documentado mejor las decisiones que fuimos tomando en el camino, lo que nos habría ahorrado tiempo en momentos donde los cambios de un integrante afectaban el trabajo de otro.