|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Un factor principal que dificultó el plan de trabajo fue el rendimiento del entorno de trabajo local; el consumo excesivo de memoria del emulador de Android Studio generó cuellos de botella al momento de compilar y probar el código. Asimismo, la integración entre el frontend y el backend tomó más tiempo del estimado. Al conectar la interfaz con la API de la IA, nos encontramos con discrepancias en la estructura de los datos (JSON) y errores de asincronía cuando el servidor demoraba en responder.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? renderizado gráfico por hardware) para liberar carga del procesador de mi equipo. Respecto a los problemas de integración de datos con el backend y la IA, la estrategia técnica fue implementar validaciones de seguridad en el código frontend (programación defensiva). Se añadieron manejos de excepciones, verificación de tipos de datos y control de variables nulas para asegurar que la aplicación no colapse si la respuesta del servidor es tardía o llega vacía, mejorando así la estabilidad.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo de manera positiva, ya que he logrado sacar adelante desafíos técnicos complejos (como el manejo de la interfaz dinámica y la integración de respuestas JSON en Flutter) manteniendo la funcionalidad de la aplicación. Lo que más destaco es la constancia y la capacidad de resolución de problemas. Sin embargo, para mejorar mi trabajo, necesito optimizar mi gestión del tiempo. Equilibrar el desarrollo de este proyecto con los tiempos y la carga que exige la práctica profesional ha sido bastante complicado, por lo que ajustar mi planificación personal será clave para las siguientes etapas

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi principal inquietud tiene que ver con la percepción de nuestro progreso general respecto a las expectativas de la asignatura. A pesar de los desafíos de tiempo, hemos logrado hitos técnicos importantes ¿considera que nuestro nivel de avance actual es óptimo para esta etapa del cronograma, o deberíamos reajustar el alcance de las próximas entregas para asegurar los tiempos?"

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Como equipo hemos logrado establecer una dinámica de trabajo que funciona bastante bien: realizamos reuniones semanales a través de Discord para evaluar cómo vamos, revisar el estado del código y repartir las tareas de la semana de manera equitativa. Esta comunicación constante nos ha permitido avanzar a buen ritmo.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Entre los aspectos positivos, destacamos principalmente nuestra comunicación constante y la organización metodológica. Las reuniones semanales por Discord han sido fundamentales para monitorear el avance real, apoyarnos mutuamente y distribuir las tareas de forma equitativa. Además, la clara división de responsabilidades tecnológicas (por ejemplo, separar el desarrollo del frontend móvil de la lógica del backend y la API de la IA) nos ha permitido avanzar en paralelo de manera eficiente, utilizando repositorios compartidos para gestionar nuestro código.